🛒 COMPARADOR DE OFERTAS

Aplicación Web para Comparación de Precios

Documentación Completa del Proyecto

Angular + Node.js + MongoDB

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

# Índice de Contenidos

1. Visión General del Proyecto

2. Objetivos y Alcance

3. Stack Tecnológico

4. Arquitectura del Sistema

5. Plan de Desarrollo

6. Guía de Configuración

7. APIs y Servicios Externos

8. Cronograma y Fases

9. Recursos Necesarios

# 1. Visión General del Proyecto

## 1.1 Descripción

La aplicación Comparador de Ofertas es una plataforma web responsive que permite a los usuarios encontrar las mejores ofertas de productos en tiendas físicas cercanas a su ubicación. Utilizando tecnologías modernas de desarrollo web, geolocalización y APIs de precios, la aplicación proporciona una experiencia fluida tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

## 1.2 Problema que Resuelve

Los consumidores actuales enfrentan dificultades para comparar precios entre múltiples tiendas sin tener que visitarlas físicamente o navegar por múltiples sitios web. Esta aplicación centraliza la información de precios y permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre dónde comprar, ahorrando tiempo y dinero.

## 1.3 Características Principales

- Búsqueda de productos por nombre o código de barras

- Comparación de precios en tiempo real

- Geolocalización de tiendas cercanas

- Visualización en mapa interactivo

- Alertas de precios personalizadas

- Historial de precios y tendencias

# 2. Objetivos y Alcance

## 2.1 Objetivos del MVP

- Implementar búsqueda de productos funcional

- Mostrar ofertas de al menos 3 tiendas diferentes

- Integrar geolocalización para mostrar tiendas cercanas

- Crear interfaz responsive (móvil y desktop)

- Visualización en mapa con Leaflet

## 2.2 Alcance Fase 1 (MVP)

Funcionalidades incluidas:

- Búsqueda básica de productos

- Listado de ofertas por producto

- Filtrado por distancia

- Vista de mapa con markers de tiendas

- Indicador visual de mejor oferta

## 2.3 Funcionalidades Futuras (Fase 2)

- Sistema de autenticación de usuarios

- Alertas de precios por email

- Historial de precios con gráficos

- Comparación de productos similares

- Sistema de reseñas de tiendas

- Panel de administración

# 3. Stack Tecnológico

## 3.1 Frontend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Angular | 17+ | Framework principal para SPA |
| Angular Material | 17+ | Componentes UI profesionales |
| Tailwind CSS | 3.4+ | Estilos utility-first CSS |
| Leaflet | 1.9+ | Mapas interactivos |

## 3.2 Backend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 18+ | Runtime de JavaScript |
| Express | 4.18+ | Framework para API REST |
| MongoDB | 6.0+ | Base de datos NoSQL |
| Mongoose | 8.0+ | ODM para MongoDB |

# 4. Plan de Desarrollo

## 4.1 Semana 1: Configuración Inicial

Objetivos:

- Configurar entorno de desarrollo

- Crear proyectos Angular y Node.js

- Configurar MongoDB Atlas

- Instalar dependencias necesarias

- Configurar Git y repositorio

## 4.2 Semana 2: Backend API

Tareas:

- Crear modelos de datos (Product, Store, Offer)

- Implementar controladores y rutas

- Configurar middleware de validación

- Integrar Open Food Facts API

- Testing de endpoints con Postman

## 4.3 Semana 3: Frontend Base

Componentes a desarrollar:

- SearchBarComponent con autocompletado

- OfferCardComponent con diseño responsive

- HomePage con hero section

- ResultsPage con grid de ofertas

- Servicios de comunicación con API

## 4.4 Semana 4: Integración de Mapas

- Configurar Leaflet en Angular

- Implementar geolocalización del usuario

- Crear markers para tiendas

- Añadir popups informativos

- Toggle vista mapa/lista en móvil

## 4.5 Semana 5: Testing y Deploy

- Tests unitarios de servicios

- Tests E2E con Cypress

- Optimización de performance

- Deploy a Vercel (frontend)

- Deploy a Railway (backend)

# 5. Recursos Necesarios

## 5.1 Herramientas y Software

- Visual Studio Code (editor de código)

- Node.js 18+ y npm

- Angular CLI

- Git para control de versiones

- Postman para testing de API

## 5.2 Servicios en la Nube

- MongoDB Atlas (tier gratuito M0)

- Google Cloud Platform (Maps API)

- Vercel (hosting frontend)

- Railway o Render (hosting backend)

- GitHub (repositorio de código)

## 5.3 APIs Externas

APIs gratuitas:

- Open Food Facts API (productos alimenticios)

- OpenStreetMap (mapas)

APIs de pago:

- Google Maps API (300 USD crédito mensual gratis)

- Barcode Lookup API (100 requests/día gratis)

# 6. Conclusión

Este proyecto representa una solución moderna y escalable para el problema de comparación de precios en el comercio físico. Utilizando tecnologías probadas como Angular y Node.js, junto con una arquitectura bien diseñada, el MVP puede desarrollarse en aproximadamente 5 semanas.

Los recursos necesarios son principalmente gratuitos o tienen tiers gratuitos generosos, lo que hace que el proyecto sea viable incluso con presupuesto limitado. La documentación y los prompts para Copilot proporcionados acelerarán significativamente el desarrollo.

## Próximos Pasos Recomendados

- Revisar y aprobar el stack tecnológico

- Configurar cuentas en servicios cloud necesarios

- Seguir la guía de configuración detallada

- Utilizar los prompts de Copilot para desarrollo rápido

- Establecer sprints semanales según el plan

Fin del Documento